

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014г. с.Имисское №17-п

О подготовке объектов жизнеобеспечения

и социальной сферы Имисского сельсовета

к отопительному периоду 2014 - 2015 г.г.

В целях подготовки объектов жизнеобеспечения и социальной сферы на территории Имисского сельсовета к предстоящему отопительному периоду 2014-2015 г.г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Имисского сельсовета, ПОСТАВНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за готовностью объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 годов (Приложение № 1).

2. Рекомендовать ООО «Прогресс»:

- до 25 августа 2014 года провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения;

- в срок до 01 сентября 2014 года обеспечить готовность котельной к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года;

- для проверки готовности систем отопления объектов социальной сферы в срок до 01 сентября 2014 года провести пробные топки;

- до 25 августа 2014 года провести практические занятия с работниками котельной по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на котельной и теплосетях, уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций в котельной;

- в срок до 01 сентября 2014 г. сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период;

- обеспечить неснижаемые нормативные запасы твердого топлива к началу отопительного сезона, контроль за его использованием и пополнением;

- обеспечить резервное электроснабжение котельной.

4. МБУ СДК «Имисский»:

- провести диагностику системы теплоснабжения;

- обеспечить готовность здания к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.;

- обеспечить готовность к работе кочегарки сельского клуба в д.Жербатиха;

- обеспечить запас топлива для бесперебойной работы кочегарки;

- уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах;

- до 15 сентября 2014 года провести практические занятия с работниками кочегарки по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций в кочегарке, уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций в кочегарке.

5. Рекомендовать МБДОУ Имисский детский сад «Сказка»:

- провести диагностику системы холодного и горячего водоснабжения;

- обеспечить готовность здания к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.;

- организовать промывку и опрессовку систем теплоснабжения;

- уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах.

6. Рекомендовать МКОУ Имисская СОШ №13:

- провести замену разводки холодного и горячего водоснабжения;

- обеспечить готовность здания к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.;

- уточнить планы действий при ликвидации аварийных ситуаций на объектах.

7. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 г.г. провести проверку готовности к отопительному сезону котельной, стоящей на балансе Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Курагинского района, и бюджетных учреждений, по итогам проверки составить акты. При положительном заключении комиссии выдать паспорты готовности объектов к отопительному сезону.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Имисские зори».

Глава сельсовета А.А.Зоткин

Приложение №1

к Постановлению администрации

Имисского сельсовета

от 27.05.2014 № 17-п

Состав рабочей группы

по контролю за готовностью объектов жизнеобеспечения

и социальной сферы к отопительному периоду 2014-2015 годов

|  |  |
| --- | --- |
| А.А.Зоткин | Глава сельсовета,  председатель комиссии; |
| Н.Б.Корытко | Заместитель главы сельсовета, заместитель председателя комиссии; |
| Е.А.Черникова | Специалист 1 категории администрации сельсовета, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: | |
| М.П.Гладких | начальник ООО «Прогресс» (по согласованию); |
| Н.А. Бузунов | директор ООО «Ирбинские Энергосети» (по согласованию); |
| А.А. Бобриков | директор ООО «Гранит» (по согласованию); |
| М.П. Гладких | директор ООО «Прогресс» (по согласованию); |
| П.П.Пачин | директор МКОУ Имисская СОШ №13 (по согласованию); |
| М.А.Турчанова | заведующая МБДОУ Имисский детский сад «Сказка» (по согласованию);; |
| Т.А.Монина | директор МБУ СДК «Имисский» |