## 1. Наименование проекта «Спортивная площадка в родном селе»

Размер средств необходимых на реализацию проекта по благоустройству 600 тыс. руб.

Проект по благоустройству реализуется в один этап.

Срок реализации проекта по благоустройству с **августа** по **сентябрь 2014 года**.

## 2. Содержание проекта

Проект предусматривает строительство спортивной площадки размерами 12 х 24 м. в с.Имисское.

На данной спортивной площадке предусмотрена возможность проведения спортивных игр: в мини – футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, русская лапта.

Данная спортивная площадка будет огорожена окрашенными металлоконструкциями с сеткой – рабицой. Высота ограждения – 3 метра.

При строительстве спортивной площадки ЗАО «Имисское» будет оказана спонсорская помощь в выполнении работ по отсыпке обустройству полотна спортивной площадки.

При строительстве спортивной площадки предусмотрены ворота из кованого железа для заезда трактора в зимнее время при чистке полотна спортивной площадки от снега.

При завершении проекта будет выстроен спортивная площадка в центре села Имисское.

Фотография участка, где планируется строительство спортивной площадки, и её эскиз прилагаются.

 **Проблема нашего села**: В муниципальном образовании недостаточно развита материально-техническая база для массового привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, а также для проведения в селе физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

Строительство спортивной площадки позволит решить проблему привлечения большого количества населения села, подростков и допризывной молодежи к здоровому образу жизни, воспитание патриотизма среди молодежи, преемственность занятий физкультурой и спортом в селе.

 **Целью** нашего проекта является строительство спортивной площадки в центре села Имисское для детей и взрослых.

 **Задачи**, решаемые проектом:

* Формирование здорового образа жизни, приобщение населения к массовому занятию физкультурой и спортом;
* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
* привлечение родителей к совместным занятиям спортом с детьми;
* привлечение местного населения к строительству спортивной площадки, поддержанию её в хорошем рабочем состоянии. Это возможно через организацию субботников, а также привлечение граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на работу в рамках реализации проекта;
* Строительство спортивной площадки на удобном, находящимся в центре села месте. Выделенный участок отвечает этому требованию: открытое просматриваемое пространство рядом со школой, д/садом, Домом культуры.

 Количество граждан, проживающих в муниципальном образовании Имисский сельсовет - **1329** человек;

 Спортивной площадкой после её строительства будет пользоваться **25%** населения муниципального образования.

 В рамках реализации проекта планируется привлечь к строительству спортивной площадки 7-9% населения через организацию субботников.

 В рамках реализации проекта планируется трудоустроить на общественные работы 3 человека, признанных в установленном порядке безработными.

 Планируется привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проекта по благоустройству – 20,00 тыс. рублей.

 Перечень организаций, которые будут привлечены к реализации проекта:

* ЗАО «Имисское»
* Администрация Имисского сельсовета
* Имисская средняя школа
* частные предприниматели

Органы местного самоуправления муниципального образования уделяют большое внимание вопросам благоустройства. Ежегодно проводятся собрания граждан по вопросам благоустройства, проводятся конкурсы на лучшую усадьбу села. В каждом селе смонтировано уличное освещение, установлены современные детские площадки. На территории муниципального образования проводятся ежегодно субботники с привлечением жителей села, учащихся школы, работников учреждений и организаций по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, территорий учреждений и организаций, улиц. В селе Имисском разбито пять небольших скверов, где ежегодно подсаживаются деревья, разбиваются клумбы. Несанкционированные свалки своевременно зачищаются. На месте одной из несанкционированных свалок разбит сквер. В 2013 году муниципальное образование Имисский сельсовет заняло первое место по благоустройству в районе. Сумма премии- 50 тыс. рублей использована на содержание улично-дорожной сети.

На территории муниципального образования ежегодно проводится спартакиада пяти сельских муниципальных образований, посвященная Дню Защитника Отечества, соревнования районного уровня по баскетболу, посвященные земляку, погибшему в Афганистане – Алекандру Немзорову, районный шахматный турнир «Имисские зори», соревнования по баскетболу и другие спортивные мероприятия.

Ожидаемые результаты от реализации проекта – обеспечение не менее 25% населения возможностью заниматься физической культурой и спортом.

Средства самообложения граждан используются на благоустройство территории.