

# АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2015 с.Имисское №33-п

Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Имисский сельсовет»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, В соответствии с постановлением администрации Имисского сельсовета от 11.09.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Имисского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Имисский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Имисский сельсовет» на 2015-2017 годы (Прилагается).

2. В расходах сельского бюджета на 2016-2018 годы предусмотреть финансирование Программы.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Имисские зори».

Глава сельсовета А.А.Зоткин

# Утверждена

постановлением администрации Имисского сельсовета

от 17.09.2015 № 33-п

**1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Имисский сельсовет» на 2016-2018 годы**

**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Имисский сельсовет |
| **Основания для разработки** | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  Постановление администрации Имисского сельсовета от 11.09.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Имисского сельсовета, их формировании и реализации» |
| **Заказчик программы** | Администрация Имисского сельсовета |
| **Разработчик программы** | Администрация Имисского сельсовета |
| **Исполнители мероприятий программы** | Администрация Имисского сельсовета |
| **Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы** | Подпрограммы:  1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2016-2018 годы»  2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете» на 2016-2018 годы |
| **Цель программы** | 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения Имисского сельсовета.  2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Имисского сельсовета |
| **Задачи программы** | -  обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;  - обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. |
| **Этапы и сроки реализации Программы** | 2016-2018гг. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования программы составляет 400,00 тыс. рублей,  из них по годам  2016 год – 30,00 тыс. рублей;  2017 год – 45,00 тыс. рублей;  2018 год – 325,00 тыс. руб.  400,00 тыс. рублей за счет средств сельского бюджета, в том числе по годам:  2016 год – 30,00 тыс. рублей;  2017 год – 45,00 тыс. рублей;  2018 год – 325,00 тыс. рублей |
| **Перечень**  **целевых показателей и показателей результативности программы** | - обеспечение безопасного функционирования котельной;  - снижение потребления электрической энергии уличным освещением сельсовета;  - снижение потребления тепловой энергии объектами социального назначения. |
| **Система организации контроля за исполнением программы.** | Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет Администрация Имисского сельсовета |
| **Ожидаемый конечный результаты реализации Программы.** | Экономия энергоресурсов, сокращение расходования бюджетных средств на приобретение энергоресурсов. |

**2. Анализ ситуации в муниципальном образовании.**

Настоящая Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Имисский сельсовет» на 2016-2018 годы (далее Программа), разработана для проведения энергоэффективых мероприятий на муниципальных объектах социальной сферы и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Имисский сельсовет.

Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

- снижение затрат на уличное освещение;

- снижение объема теплопотерь объектами социального назначения, обусловленные в первую очередь низкой энергосберегающей эффективностью ограждающих конструкций и систем теплоснабжения, состояния сетей теплоснабжения;

- нагрузка на бюджет сельсовета, создаваемая ростом тарифов на энергоносители.

**3. Проблемы социальной сферы муниципального образования Имисский сельсовет и причины их возникновения**

Основные проблемы социальной сферы муниципального образования Имисский сельсовет, причины их возникновения:

- высокий уровень износа и низкая энергосберегающая эффективность ограждающих конструкций сетей теплоснабжения и систем теплоснабжения котельной и потребителей теплоэнергии:

- сверхнормативные потери теплоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации требующих ремонта теплосетей;

- большие тепловые потери через окна, стены, чердачные перекрытия;

- отсутствие головных приборов учета тепла, воды, электроэнергии;

- отсутствие возможности регулирования систем теплоснабжения внутри объектов.

**4. Основные цели и задачи программы,**

**целевые индикаторы и показатели результативности**

Цель настоящей Программы определена:

Государственной программой Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Постановлением администрации Имисского сельсовета от 11.09.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Имисского сельсовета, их формировании и реализации».

Целью программы является:

Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения Имисского сельсовета.

Задачи программы:

-  обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса;

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Мероприятия по решению задач программы:

- обеспечение безопасного функционирования котельной;

- снижение потребления электрической энергии уличным освещением сельсовета на 5%;

- замена ветхих деревянных окон и дверей в здании СДК;

- установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК и здании администрации сельсовета.

Срок реализации программы-2016-2018 годы.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к программе.

**5. Прогноз отдельных мероприятий программы**

Реализация программы должна привести к повышению надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения Имисского сельсовета.

В результате реализации программы к 2018 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

обеспечение безопасного функционирования котельной;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении тепловых ресурсов.

**6. Информация о ресурсном обеспечении программы.**

Общий объем финансирования программы составляет 400,00 тыс. рублей,

из них по годам

2016 год – 30,00 тыс. рублей;   
2017 год – 45,00 тыс. рублей;

2018 год – 325,00 тыс. руб.

400,00 тыс. рублей за счет средств сельского  
бюджета, в том числе по годам:   
2016 год – 30,00 тыс. рублей;   
2017 год – 45,00 тыс. рублей;

2018 год – 325,00 тыс. руб.

**7. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации.**

Общий контроль и текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Имисского сельсовета, которая в том числе:

осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

осуществляет ежеквартальный контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

осуществляет методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий;

осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, подготовку сводных отчетов о реализации программы;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам текущего финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, составляет информацию и отчет об исполнении программы об использовании финансовых средств.

формирует годовой доклад об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий программы в отчетном финансовом году.

Приложение №1 к паспорту

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете» на 2016-2018 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник  информации | 2016 | 2018 | 2018 |
|  | повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | |
| 1 | обеспечение безопасного функционирования котельной | ед. | отсутствие аварийных ситуаций | Мониторинг опыта 3-х прошлых лет | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | снижение потребления электрической энергии уличным освещением сельсовета | % |  | Мониторинг опыта 3-х прошлых лет | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | снижение потребления тепловой энергии объектами социального назначения. | % |  | Мониторинг опыта 3-х прошлых лет | 5 | 5 | 5 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №2 к паспорту

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете» на 2016-2018 годы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, мероприятие) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Муниципальная  программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 30,0 | 45,0 | 325,0 | 400,0 |
|  | снижение потребления электрической энергии уличным освещением сельсовета | всего расходные обязательства | 816 | 0503 | 0118103 | 244 | 30,0 | 45,0 |  | 75,0 |
|  | замена ветхих деревянных окон и дверей в здании СДК | всего расходные обязательства | 816 | 0801 | 0218062 | 611 |  |  | 315,0 | 315,0 |
|  | установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК и здании администрации сельсовета | всего расходные обязательства | 816 | 0104 | 9018021 | 244 |  |  | 10,0 | 10,0 |
| итого по программе |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 45,0 | 325,0 | 400,0 |

Приложение №3 к паспорту

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете» на 2016-2018 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Имисском сельсовете | Всего | 30,0 | 45,0 | 325,0 | 400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30,0 | 45,0 | 325,0 | 400,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |