

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИМИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

10.02.2016 с.Имисское № 2

**О принятии мер по защите населенных пунктов и объектов экономики Имисского сельсовета от возможного затопления в период ледохода и весеннего паводка на водных объектах в 2016 году**

В целях устранения недостатков при прогнозировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период половодья и ледохода 2016 года, оперативного влияния на гидрометеорологическую обстановку и определения мер по обеспечению защиты населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов, а также учитывая предварительный прогноз о складывающейся паводковой ситуации, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Имисского сельсовета **РЕШИЛА:**

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на водных объектах Имисского сельсовета в 2016году (приложение 1).

2. Главе сельсовета Зоткину А.А. организовать работу противопаводковой комиссии, обследовать гидротехнические сооружения (ГТС) на предмет готовности к пропуску воды, обеспечить выполнение Плана основных противопаводковых мероприятий на территории сельсовета, проработать вопросы первоочередного жизнеобеспечения населения сельсовета, закрепить за эвакуационной комиссией транспортные средства, задействованные в эвакомероприятиях.

3. Генеральному директору ЗАО «Имисское» Юрковцу А.В., объекты которого находятся в зоне возможного подтопления, организовать работу противопаводковой комиссии, разработать план мероприятий, где отразить вопросы эвакуации в случае подтопления необходимой документации, имущества и сельскохозяйственных животных.

4. Директору школы Пачину П.П. в период прохождения половодья, разработать маршруты, привести в готовность и предусмотреть использование школьного автобуса для эвакуации населения в безопасные районы.

5. Фельдшеру ФАП Баталовой Л.А. создать необходимый запас медицинских средств.

6. Заместителю главы администрации сельсовета провести переработку, корректировку и принятие регламентирующих документов на поводковый период 2016 года.

7. Председателю эвакуационной комиссии сельсовета Корытко Н.Б. разработать план эвакуации, определить список жителей, подпадающих под подтопление, список эвакуируемого имущества, состав эвакуационных пунктов, обязанности членов пунктов временного размещения.

8. Включить в состав противопаводковой комиссии Имисского сельсовета, следующих должностных лиц:

Глава сельсовета – Зоткин Александр Андреевич;

Зам. главы администрации – Корытко Надежда Борисовна

Генеральный директор ЗАО «Имисское» - Юрковец Александр Владимирович;

Главный инженер ЗАО «Имисское» - Ложеницин Максим Сергеевич;

Директор Имисской СОШ №13 – Пачин Павел Петрович;

Директор МБУ СДК «Имисский» - Монина Татьяна Александровна.

9. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

10. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Имисского сельсовета,

председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности А.А.Зоткин

Приложение 1

к решению КЧС и ОПБ сельсовета

от 10.02.2016 г. № 2

**ПЛАН**

**основных мероприятий по обеспечению безопасности населения,**

**сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов**

**в период половодья и ледохода на водоемах Имисского сельсовета в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятий | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | Привести в готовность комиссию по ЧС и ОПБ администрации, ЗАО «Имисское» для работы в условиях возможного затопления при половодье согласно разработанных на местах планов мероприятий | до 01.03. 2016 | Глава муниципального образования Зоткин А.А., руководитель ЗАО «Имисское», Юрковец А.А. |
| 2 | Определить комплекс мер по эвакуации и обеспечению жизнедеятельности людей, сохранения материально-технических ценностей, определению мест спасения с/х животных, организация связи и информирования на случай затопления населенных пунктов | до 01.03.2016 | Глава муниципального образования Зоткин А.А.,  Генеральный директор ЗАО «Имисское», Юрковец А.А. ,  Зам. главы сельсовета Корытко Н.Б. |
| 3 | Взять под особый контроль водозащитные сооружения на территории МО, находящиеся в угрожаемом техническом состоянии, принять необходимые меры по проведению на них предупредительных противопаводковых мероприятий. | до 01.05.2016 | Глава муниципального образования Зоткин А.А. |
| 4 | Представить главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации района перечень гидротехнических сооружений, требующих проведения укрепительных работ и план противопаводковых мероприятий со сметами финансирования за счет местных бюджетов и средств предприятий, а также предложения по финансированию за счет средств краевого бюджета | до 01.03.2016 | Глава муниципального образования Зоткин А.А.  Заместитель Главы муниципального образования Корывтко Н.Б. |
| 5 | Обеспечить своевременное проведение предупредительных мероприятий по сохранению линий связи и электропередачи, расположенных в зоне возможного затопления (подтопления) паводковыми водами | до 01.05.2016 | Глава муниципального образования А.А.Зоткин |
| 6 | Разработать планы эвакомероприятий, в которых предусмотреть комплекс мер по организованному выводу из зон стихийного бедствия пострадавшего населения | до 01.03.2016 | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |
| 7 | Организовать контроль за состоянием льда, своевременно разместить памятки о запрете выхода на лед | при установлении положительных температур | Глава муниципального образования Зоткин А.А.  Заместитель Главы муниципального образования Корывтко Н.Б. |
| 8 | Обеспечить мониторинг весеннего паводка, представлять в районную комиссию по чрезвычайным ситуациям, через МКУ «ЕДДС Курагинского района» сведения о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях, прогнозы сроков вскрытия и максимальных уровней половодья на реке | постоянно | Глава муниципального образования Зоткин А.А.  Заместитель Главы муниципального образования Корывтко Н.Б. |
| 9 | Организовать оказание медицинской помощи и лечение пострадавшего населения, медицинское обеспечение на пунктах эвакуации | постоянно | Фельдшер ФАП Баталова Л.А. |
| 10 | Провести контрольные проверки готовности формирований ГО, предназначенных для ведения спасательных и аварийных работ в зонах затопления | до 01.03.2016 | Глава муниципального образования Зоткин А.А., руководитель ЗАО «Имисское», Юрковец А.А. |
| 11 | В населенных пунктах, подверженных возможному подтоплению, информировать население о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (подтопления) на сходах, собраниях, через средства массовой информации. | до 15.04.2016 | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |
| 12 | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территорий МО к ледоходу и весеннему паводку, осуществлять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. | постоянно | Заместитель Главы муниципального образования Корытко Н.Б. |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Председателю КЧС и ОПБ муниципального образования (дежурному и т.п), объектов экономики **в паводковый период** ежедневно сообщать в орган повседневного управления районного звена ТП РСЧС о развитии паводковой обстановки (повышение или понижение уровня воды в реках), через МКУ «ЕДДС Курагинского района» по тел. 25-333, 25-300 по состоянию на 8.00 и на 17.00.

2. При угрозе подтопления, образования заторов глава муниципального образования, заместитель главы, ответственный дежурный руководитель ОЭ немедленно информируют оперативный штаб КЧС и ОПБ района через МКУ «ЕДДС Курагинского района».

3. Глава сельсовета, должностные лица администрации устанавливают круглосуточное наблюдение за ходом весеннего паводка на водных объектах.

Глава сельсовета, председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности А.А.Зоткин.